PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO
 NUMERO: 1

CLIENTE: Apolo Pharmaceutics, Inc
# PROYECTO:

Fecha:

Autor:

 Versión Control Chart:

aaaaa

# I- INTRODUCCIÓN
# II- ENFOQUE DE GESTIÓN DEL PROYECTO

III- ALCANCE DEL PROYECTO

# IV- HITOS DEL PROYECTO

Estos son los hitos básicos del proyecto. Cualquier cambio aprobado por el patrocinador del proyecto sera comunicado al equipo a la mayor brevedad posible.

aaaaa
# V- ESTRUCTURA Y DESGLOSE DE TAREAS, CRONOGRAMA

Si existiese algún cambio en el mismo, el Gerente del Proyecto y el equipo determinarán el impacto del cambio en el cronograma, los costos, los recursos, el alcance y los riesgos. Si se determina que los impactos excederán las condiciones de los límites, entonces el pedido de cambio será enviado al Patrocinador del Proyecto para su revisión y aprobación.

La linea base y el cronograma del proyecto se muestran en el Apéndice A, el desglose de las tareas en el Apéndice B.

# VI- PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO
A continuación presentamos la Junta de Control de Cambio y el proceso estándar que se seguirá básicamente para el manejo de los mismos:

aaaaa

Los siguientes pasos comprenden el proceso de control de cambios de la organización que se utilizarán en este proyecto:

aaaaa

Todas las solicitudes de cambio (aprobados o no) serán registradas como tickets de cambio por el gerente de proyectos y serán monitoreadas mediante el dashboard hasta su finalización.
Para mas detalles ver el documento “Plan de Gestión del Cambio”.

# VII- PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

El siguiente Plan de Gestión de Comunicaciones establece el marco de comunicaciones para este proyecto. Servirá de guía para las comunicaciones durante toda la vida del proyecto y se actualizará a medida que cambien los requisitos de comunicación dentro del proyecto.

Para mas detalles ver el documento “Plan de Comunicaciones”.

aaaaa

Los datos del equipo del proyecto para todas estas comunicaciones, son los siguiente:

aaaaa

Conducta durante las reuniones:

El Gerente del Proyecto distribuirá una agenda de los temas a tratar antes de la reunión. Se espera que todos los participantes revisen esta agenda antes de la misma.
Es imprescindible que todos los participantes lleguen a cada reunión a tiempo y que todos los teléfonos celulares y demás dispositivos deberán apagarse o configurarse en modo de vibración para minimizar las distracciones. Las actas de la reunión se distribuirán a más tardar 24 horas después de cada reunión.

Correos:

Todo el correo electrónico perteneciente a este proyecto deberá ser redactado de forma clara, concisa y profesional. El correo electrónico debe distribuirse a los participantes correctos del proyecto de acuerdo con la tabla de comunicación anterior basada en su contenido. Todos los archivos adjuntos deben estar en uno de los programas estándar de software de la organización y adherirse a los formatos establecidos de la empresa.
Si el mismo tratara de un problema, deberá proporcionarse un breve antecedente sobre el mismo y proporcionar una recomendación para corregir el problema. El Gerente de proyecto debe ser incluido en cualquier correo electrónico que pudiese impactar en los ítems de tiempo, costo o alcance dentro de este proyecto o se relacione de alguna manera con los patrocinadores del mismo.

Comunicaciones informales:

Si bien la comunicación informal forma parte de todos los proyectos y es necesaria para la finalización exitosa del proyecto, cualquier cuestión, inquietud o actualización que surja de una discusión informal entre los miembros del equipo debe ser comunicada al gerente del proyecto para que se tomen las medidas apropiadas.
Para mas detalles ver el documento “Plan de Gestión de las Comunicaciones”.

# VIII- PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

 El gerente del proyecto será responsable de administrar e informar sobre el costo del proyecto a lo largo de la duración del proyecto. El gerente del proyecto presentará y revisará el desempeño del costo del proyecto durante la reunión del estado del proyecto mediante las métricas de valor ganado (EV por sus siglas en ingles) u otras similares útiles a tales efectos.
El gerente del proyecto es responsable de contabilizar las desviaciones de costos y presentar al patrocinador del proyecto opciones para volver a estar dentro de lo presupuestado. Todas las autoridades y decisiones presupuestarias, deberán ser vistas y aprobadas por el patrocinador de este proyecto.

El gerente del Proyecto informará mensualmente al Patrocinador del Proyecto el Índice de Rendimiento de Costo y Cronograma (CPI y SPI, por sus siglas en ingles respectivamente).
Las variaciones del en el costo y los índices de desempeño del programa cambiarán el estado del costo a amarillo o precautorio. Estos serán reportados y si se determina que no hay impacto o mínimo en el costo del proyecto o en la línea de base del cronograma, puede que no se requiera ninguna acción. Las variaciones de costo del en el costo y los índices de desempeño de la planificación cambiarán el estado del costo a rojo o crítico. Estos serán reportados y requerirán acciones correctivas del gerente de proyecto para traer el costo y / o programar los índices de desempeño de nuevo en línea con la variación permitida. Cualquier acción correctiva requerirá una solicitud de cambio de proyecto y debe ser aprobada por los integrantes del cuadro de control de cambios antes de que pueda ser implementada.
Los cálculos de valor ganado serán compilados por el gerente del proyecto y reportados en la reunión o reporte correspondiente del estado del proyecto. Si hay indicios de que estos valores se acercarán o alcanzarán la etapa crítica antes de una reunión posterior, el gerente del proyecto lo comunicará inmediatamente al patrocinador del proyecto.

# Para mas detalles ver el documento “Plan de Gestión de Costos”.
# IX- PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

El Gerente de proyecto proveerá supervisión y administración para todas las actividades de adquisición bajo este proyecto. El Gerente de proyecto está autorizado para la aprobación de todas las acciones de adquisición hasta .
Cualquier acción de compra que exceda esta cantidad debe ser aprobada por el Patrocinador del Proyecto.

En caso de que se requiera una contratación, el Gerente del Proyecto será responsable de la administración de cualquier proveedor o recurso externo seleccionado.

Para mas detalles ver el documento “Plan de Gestión de Adquisiciones” del proyecto.

# X- PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

La gestión del alcance de este proyecto será responsabilidad del gerente del proyecto. El alcance para este proyecto se define por la declaración de alcance o contrato de trabajo (SOW), la estructura de desglose de trabajo y el diccionario de tareas. El gerente de proyecto, el patrocinador y las partes interesadas establecerán y aprobarán la documentación para medir el alcance del proyecto, que incluirán reportes de verificación de calidad, los entregables y las medidas de desempeño laboral.

Los cambios de alcance propuestos pueden ser iniciados por el gerente del proyecto, las partes interesadas o cualquier miembro del equipo del proyecto. Todas las solicitudes de cambio serán enviadas al gerente de proyecto, quien luego evaluará el cambio de alcance solicitado. Tras la aceptación de la solicitud de cambio de alcance, el gerente del proyecto presentará la solicitud de cambio de alcance a la junta de control de cambios y al patrocinador del proyecto para su aceptación. Tras la aprobación de los cambios de alcance por parte de la junta de control del cambio y el patrocinador del proyecto, el gerente del proyecto actualizará todos los documentos del proyecto y comunicará el cambio del alcance a todas las partes interesadas. Basándose en la retro alimentación y el aporte del gerente del proyecto y de las partes interesadas, el patrocinador del proyecto es responsable de la aceptación de los resultados finales del proyecto y el alcance del proyecto.

El patrocinador del proyecto es responsable de aceptar formalmente la entrega final del proyecto. Esta aceptación se basará en una revisión de toda la documentación del proyecto, los resultados de las pruebas, los resultados del prototipo y la finalización de todas las tareas / paquetes de trabajo y funcionalidad del producto.

Para mas detalles ver el documento “Plan de Gestión de Alcance” del proyecto.

# XI- PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Los roles y responsabilidades para el desarrollo del cronograma son los siguientes:

El equipo del proyecto es responsable de participar en la definición del paquete de trabajo, secuenciación, duración y estimación de recursos. El equipo del proyecto también revisará y validará el horario propuesto y realizará las actividades asignadas una vez que el horario sea aprobado.
El patrocinador del proyecto participará en las revisiones del horario propuesto y aprobará el cronograma final antes de que esté alineado.

Los interesados ​​del proyecto participarán en las revisiones del programa propuesto y ayudarán en su validación.

Para mas detalles ver el documento “Plan de Gestión de la Planificación” del proyecto.

# XII- PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El control de calidad para este proyecto utilizará herramientas y metodologías incluidas en la herramienta TaskControl, para asegurar que todas las entregas del proyecto cumplan con los estándares de calidad aprobados. Si el promotor del proyecto y la junta de control de cambios propusieran y aprobaran los cambios, el gerente del proyecto será responsable de comunicar los cambios al equipo del proyecto y de actualizar todos los planes y documentación del proyecto.

Para mas detalles ver el documento “Plan de Gestión de la Calidad” del proyecto.

# XIII- PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

# identificación y registro de riesgos

La identificación y registro de riesgos para este proyecto se proporciona en el Apéndice C, Identificación de Riesgos.

Para mas detalles ver el documento “Plan de Gestión de Riesgos” del proyecto.

# XIV- PLAN DE GESTIÓN DEL EQUIPO

aaaaa

El gerente del proyecto negociará con el resto de las áreas necesarias para identificar y asignar los recursos idóneas para este proyecto. Todos los recursos deben ser aprobados por el área interna correspondiente y el cliente antes que puedan comenzar en cualquier trabajo del proyecto. El equipo de trabajo trabajara de lunes a viernes en el horario de hasta para este proyecto y estará mayoritariamente localizado en o en .

# cronograma de recursos

Para la ejecución exitosa de este proyecto, se contara con los siguientes recursos/roles:

aaaaa

La semanas de trabajo serán de 40 horas totales.
No se trabajaran normalmente feriados ni fines de semana.
En caso se necesiten mas horas de esfuerzo o la asignación de nuevos recursos al equipo, se deberá contar con la previa aprobación del patrocinador del proyecto y se solicitaran con un anticipación mínima de [DÍAS_ANTICIPACIÓN] días.

Para mas detalles ver el documento “Plan de Recursos Humanos” del proyecto.

# XV- LINEA BASE DE COSTOS

Se presenta a continuación la linea de base de costos para el proyecto hasta su finalización con éxito:

aaaaa

Para mas detalles ver el documento “Plan de Gestión de Costos” del proyecto.

# XVI- LINEA BASE DE CALIDAD
Este proyecto deberá cumplir con las siguientes métricas de calidad preestablecidos:

aaaaa

Para mas detalles ver el documento “Plan de Gestión de la Calidad” del proyecto.

XVII- ACEPTACIÓN:
Los patrocinadores dan conformidad del entendimiento de este documento y al firmar indican la aprobación del mismo:

aaaaa

Notas:
Todas las cifras expresadas en: (USD) United States Dollar.
No se incluyen impuestos en los valores aquí presentados.

APÉNDICE “A”

CRONOGRAMA O LINEA BASE DEL PROYECTO

aaaaa

Las tareas podrían variar dependiendo de los potenciales cambios durante el ciclo de vida del proyecto.

APÉNDICE B

DESGLOSE DE TAREAS

aaaaa

APÉNDICE C

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

aaaaa